# SOMMARIO

Sommario

SOMMARIO	1

Diario di lavoro 05.09.2025	2

Diario di lavoro 12.09.2025	3

Diario di lavoro 26.09.2025	4

Diario di lavoro 03.10.2025	5

Diario di lavoro 10.10.2025	6

# Diario di lavoro 05.09.2025

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 05.09.2025 |

Lavori svolti

Completato il QDc e svolto alcune ricerche per il progetto

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Nessun problema riscontrato

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Ancora nessuna pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Andare avanti con la documentazione e creare una diagramma di Gantt

# Diario di lavoro 12.09.2025

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 12.09.2025 |

Lavori svolti

Fatto il Use Case del progetto e fatto ricerche su che cosa utilizzare

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Nessun problema riscontrato

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Ancora nessuna pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Creare il diagramma

# Diario di lavoro 26.09.2025

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 26.09.2025 |

Lavori svolti

Completato il diagramma di Gantt, iniziato il diagramma di flusso e continuato Mokup

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Problemi con Microsoft Project e non ancora risolti

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Concluso la pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Concludere i diagrammi e aggiornare la documentazione

# Diario di lavoro 03.10.2025

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 03.10.2025 |

Lavori svolti

8:20 – 11:35 Ho completato il diagramma di flusso, continuato la documentazione e fatto lo schema ER del DB.

12:30 – 15:45 Creato lo schema logico e iniziato a fare ricerca su come creare la base del progetto.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Nessun problema riscontrato

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Leggermente indietro (2 ore) rispetto alla pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuare a fare ricerca e iniziare a sviluppare l’applicazione

# Diario di lavoro 10.10.2025

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 10.10.2025 |

Lavori svolti

09:00 – 11:30 Ho Iniziato a creare il Database per gli utenti e tutti i file necessari come base del progetto

12:30 – 15:45 Ho finito la creazione degli utenti e mi sono documentato su come creare la registrazione e il login per gli utenti, cercando i moduli utili nella mia situazione e installando Mongo DB per provare ad inserire un utente nel database e verificare che la connessione al database funzioni

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Ho riscontrato un problema durante l’installazione di MongoDB, alla fine ho risolto cambiando sistema operativo e passando dalla macchina virtuale (Linux Ubuntu) a Windows senza macchina virtuale, installando tutto il necessario

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Indietro di 2 passaggi rispetto alla pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Implementare la registrazione degli utenti e verifica dei campi

# Diario di lavoro 17.10.2025

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 17.10.2025 |

Lavori svolti

12:30 – 14:30 Ho implementato la verifica dei dati per il form di login e di registrazione. 14:30 – 15:10 Ho iniziato a registrare gli utenti tramite la pagina /register 15:10 – 15:45 Ho iniziato a creare il necessario per creare i Token JWT.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

All’inizio ho riscontrato un problema su cui sono stato 10 minuti sulla verifica dei dati (per la registrazione). Alla fine ho scoperto che non avevo dichiarato bene la classe e che il metodo username non esisteva, quindi sono andato a trovare l’errore e ho sostituito la funziona con delle altre

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Indietro di 3 passi rispetto alla progettazione (login utente, rifiuto/accetta conversazione, aggiunta utente)

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Implementare il login il prima possibile e andare avanti con il resto

# Diario di lavoro 24.10.2025

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 24.10.2025 |

Lavori svolti

08:20 – 09:45 Riorganizzato il codice e tutta la struttura 10:05 – 11:35 Riorganizzato le route 12:30 – 15:45 Documentato su socket.io per implementare i messaggi in tempo reale

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Dato che ho solo riorganizzato il codice e mi sono documentato non ho avuto problemi

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In orario con la pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Implementare l’invio di messaggi con socket.io

# Diario di lavoro 31.10.2025

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 31.10.2025 |

Lavori svolti

08:20 – 09:45 Inizio implementazione gestione dei messaggi e creazione delle route 10:05 – 11:35 12:30 – 15:45 Documentato su socket.io per implementare i messaggi in tempo reale

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Dato che ho solo riorganizzato il codice e mi sono documentato non ho avuto problemi

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In orario con la pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Implementare l’invio di messaggi con socket.io

# Diario di lavoro 14.11.2025

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 14.11.2025 |

Lavori svolti

08:20 – 09:45 Iniziato ad implementare Socket.io 10:05 – 11:35 Creato una pagina temporanea prendendo da internet per i test 12:30 – 15:45 Collegato il tutto e provato ad inviare i messaggi

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Ho riscontrato un problema con “await” in una funzione. Alla fine ho risolto semplicemente aggiungendo Async davanti a “(req, res)” dato che è una funzione che ha bisogno una risposta da await quindi non può fare tutto di colpo ma deve essere asincrona. Ho avuto anche questo problema perché non riusciva a trovare User, il motivo ê che lo avevo scritto in piccolo e non in grande e anche perché avevo usato require al posto di import. Un altro problema è il fatto che non mi inviava i messaggi. Alla fine Il problema era che avevo sbagliato la porta quindi non si collegava

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Abbastanza in orario rispetto alla pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Implementare la crittografia dei messaggi

# Diario di lavoro 21.11.2025

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 14.11.2025 |

Lavori svolti

08:20 – 09:45 Risolto qualche problema di invio messaggi e anche dell’invio delle immagini 10:05 – 11:35 Scelto il sistema con cui crittografare i messaggi e le immagini 12:30 – 15:45 Implementato la crittografia dei messaggi in uscita

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Ho riscontrato un problema durante l’invio delle immagini. C’era un limite di grandezza che posso mandare. Ho risolto aggiungendo dei parametri quando creo la mia app express: Un altro errore durante l’invio di messaggi. Il problema era che stavo mandando come utente vecchio (in MongoDB non avevo ancora i parametri publicKey e privateKey) come gli altri utenti, mi è bastato aggiungere quei parametri e copiare private e publicKey da altri utenti Durante l’invio dei messaggi avevo un problema con i messaggi, avevo ricavato l’oggetto user, e durante la crittografia ho passato user come key al posto di user.publicKey L’ultimo errore è di nuovo durante la crittografia. Il problema era che ho salvato la privateKey sottoforma di binario nel database (key al posto di key.privateKey)

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In dietro di 1 passaggio rispetto alla pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Terminare la crittografia e iniziare con i contatti oppure direttamente con la UI